## Slide 1
2D Term Project - 3
3차 발표
2018182010
김유림

## Slide 2
Part 3
개발 계획 대비 현재 진행 상황
주차 | 개발 내용 | 
1주차 | 리소스 수집(90%) | 캐릭터, 맵, 사운드 리소스를 수집한다.
2주차 | 맵 이동 구현(100%) | 맵의 움직임을 구현한다
3주차 | 맵툴 제작(100%) | 1. 맵 구현에 필요한 맵툴을 제작한다
4주차 | 캐릭터와 장애물의 충돌체크 및 타일 충돌체크 캐릭터 움직임 구현(100%) | 장애물과의 충돌체크(100%) 타일과의 충돌체크 및 캐릭터 떨어지기 구현 (100%) 캐릭터 점프구현(100%)
5주차 | 중간 점검 및 stage 1제작(100%) | 미흡한 부분들을 수정한다.(100%) Stage 1 맵을 만든다(100%)
6주차 | Stage2(100%) 제작 | 1.구현한 맵의 장애물, 타일의 좌표를 처리한다.(100%) 2. 캐릭터의 탈것 움직임을 구현한다(100%)
7주차 | Stage3(100%) 제작 | 1. 맵과 캐릭터의 모든 움직임을 상하반전으로 보이는 것 구현(100%)
8주차 | 게임시작 및 종료 처리 및 케릭터 최종구현, 음악삽입(55%) | 게임시작시 설명 키와 스타트키를 구현하고 시작 화면을 띄운다.(80%) 게임종료시 도달한 %를 표시하고 종료키와 리스타트 키를 구현한다.(50%) 캐릭터 소멸 효과 구현(0%) 음악삽입(80%)
9주차 | 마무리 | 최종적으로 게임을 점검한다.